## Slide 1
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
11
旅游信息化项目管理与绩效评价
逐章教学课件 · 44页 · 理论—技术—场景—治理
内容依据：原书第11章
1 / 44

## Slide 2
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
导入案例：从真实问题开始
从真实案例进入“旅游信息化项目管理与绩效评价”
识别参与者、问题与约束
提出需要验证的关键判断
核心
从真实案例进入“旅游信息化项目管理与
识别参与者、问题与约束
提出需要验证的关键判断
验证
内容依据：原书第11章
2 / 44

## Slide 3
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
学习目标与成果证据
1. 理解旅游信息化项目管理与绩效评价中的核心概念，能够准确解释项目生命周期、需求分析、招采管理、绩…
2. 能够把信息技术与旅游管理问题相连接，说明技术如何改变资源配置、服务供给、运营控制和游客体验。
3. 能够使用WBS、甘特图、KPI体系、平衡计分卡、PDCA等方法分析真实或模拟的旅游管理场景。
4. 能够结合安顺、黄果树、贵州山地旅游和数字文旅实践提出可执行的信息化管理方案。
1
. 理解旅游信息化项目管理与绩效评价
2
. 能够把信息技术与旅游管理问题相连
3
. 能够使用WBS、甘特图、KPI体
4
. 能够结合安顺、黄果树、贵州山地旅
内容依据：原书第11章
3 / 44

## Slide 4
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
本章知识地图
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
思政园地
案例导入：智慧景区平台建设从立项到运营评估
一、核心概念与管理问题
二、理论框架与方法
三、数字技术与应用路径
四、本土案例分析
五、教学互动与课堂讨论
章节案例
课后练习与实践
评价量规
内容依据：原书第11章
4 / 44

## Slide 5
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
思政园地｜核心概念
旅游信息化管理既是技术问题，也是价值问题。
旅游业面对的是人、地方文化、公共空间和生态环境，信息系统的建设不能只追求效率，还要坚持以游客为中心、以文化传承为根、以生态保护为…
本章教学可引导学生讨论：在数字技术深度进入文旅场景后，如何既提升服务效率，又维护游客隐私、文化尊严、社区利益和公共安全。
01
旅游信息化管理既是技术问题，也是价值
02
旅游业面对的是人、地方文化、公共空间
03
本章教学可引导学生讨论：在数字技术深
04
验证
内容依据：原书第11章
5 / 44

## Slide 6
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
思政园地｜关键要素
对地方高校而言，学习旅游信息化管理的价值还在于服务地方发展，把课堂所学转化为安顺和贵州文旅高质量发展的实际能力。
本节核心问题是：如何把“思政园地”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
对地方高校而言，学习旅游信息化管理的
本节核心问题是：如何把“思政园地”转
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
验证
内容依据：原书第11章
6 / 44

## Slide 7
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
思政园地｜机制拆解
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
验证
内容依据：原书第11章
7 / 44

## Slide 8
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
思政园地｜方法路径
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
机会
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
约束
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
验证
内容依据：原书第11章
8 / 44

## Slide 9
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
案例导入：智慧景区平台建设从立项到运营评估｜核心概念
安顺学院数字文旅专业申报和地方文旅项目实践，可以转化为产教融合项目管理案例。
这一案例提示我们，旅游信息化管理不是“有没有系统”的问题，而是系统是否真正进入管理过程、服务过程和决策过程。
许多景区已经拥有票务、监控、营销和投诉系统，但如果数据不能共享、流程不能联动、岗位不能协同，信息化仍然停留在表层。
安顺学院数字文旅专业申报和地方文旅项
这一案例提示我们，旅游信息化管理不是
许多景区已经拥有票务、监控、营销和投
验证
内容依据：原书第11章
9 / 44

## Slide 10
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
案例导入：智慧景区平台建设从立项到运营评估｜关键要素
教材学习应从真实问题出发：游客为什么排队，管理者怎样预判高峰，企业如何识别客群，目的地如何把文化资源转化为可体验、可传播、可消费…
本节核心问题是：如何把“案例导入：智慧景区平台建设从立项到运营评估”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
教材学习应从真实问题出发：游客为什么
本节核心问题是：如何把“案例导入：智
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
验证
内容依据：原书第11章
10 / 44

## Slide 11
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
案例导入：智慧景区平台建设从立项到运营评估｜机制拆解
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
机会
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
约束
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
验证
内容依据：原书第11章
11 / 44

## Slide 12
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
案例导入：智慧景区平台建设从立项到运营评估｜方法路径
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
01
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
02
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
03
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
04
验证
内容依据：原书第11章
12 / 44

## Slide 13
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
一、核心概念与管理问题｜核心概念
本章的关键词包括项目生命周期、需求分析、招采管理、绩效评价、持续改进。
这些概念不能孤立理解，应放在旅游管理任务中把握。
旅游信息化的本质，是用信息技术支持旅游组织对资源、游客、服务、风险和价值的识别、连接、分析与优化。
本章的关键词包括项目生命周期、需求分
这些概念不能孤立理解，应放在旅游管理
旅游信息化的本质，是用信息技术支持旅
验证
内容依据：原书第11章
13 / 44

## Slide 14
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
一、核心概念与管理问题｜关键要素
信息化管理关注四个层面：第一是数据层，即旅游活动中产生的数据能否被准确采集和规范治理；
第二是流程层，即服务流程、运营流程和管理流程能否通过系统实现协同；
第三是组织层，即政府、景区、企业、平台、社区和游客能否形成协作机制；
机会
信息化管理关注四个层面：第一是数据层
第二是流程层，即服务流程、运营流程和
约束
第三是组织层，即政府、景区、企业、平
验证
内容依据：原书第11章
14 / 44

## Slide 15
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
一、核心概念与管理问题｜机制拆解
第四是价值层，即信息化是否真正改善游客体验、运营效率、文化传播和目的地治理。
从管理视角看，旅游信息化至少要回答五类问题：游客是谁、游客在哪里、游客需要什么、组织如何响应、结果如何评价。
传统旅游管理往往依赖经验判断和事后统计，信息化管理则强调实时感知、数据分析、预测预警和持续改进。
01
第四是价值层，即信息化是否真正改善游
02
从管理视角看，旅游信息化至少要回答五
03
传统旅游管理往往依赖经验判断和事后统
04
验证
内容依据：原书第11章
15 / 44

## Slide 16
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
二、理论框架与方法｜核心概念
本章可采用“问题—数据—流程—平台—决策—改进”的分析框架。
首先识别旅游场景中的真实管理问题，例如客流拥堵、服务等待、产品同质化、营销转化低、投诉处理慢、数据孤岛等。
其次明确解决该问题需要哪些数据，数据来自票务、交通、住宿、消费、评价、传感器、社交媒体还是访谈调研。
机会
本章可采用“问题—数据—流程—平台—
首先识别旅游场景中的真实管理问题，例
约束
其次明确解决该问题需要哪些数据，数据
验证
内容依据：原书第11章
16 / 44

## Slide 17
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
二、理论框架与方法｜关键要素
再次梳理业务流程，判断哪些环节可以标准化、自动化、智能化，哪些环节必须保留人工判断和人文关怀。
然后设计平台或系统功能，使数据、流程和岗位形成闭环。
最后通过指标评价信息化效果，并据此持续优化。
01
再次梳理业务流程，判断哪些环节可以标
02
然后设计平台或系统功能，使数据、流程
03
最后通过指标评价信息化效果，并据此持
04
验证
内容依据：原书第11章
17 / 44

## Slide 18
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
二、理论框架与方法｜机制拆解
在方法上，本章重点使用WBS、甘特图、KPI体系、平衡计分卡、PDCA。
这些方法的共同特点是把抽象的信息化概念转化为可操作的分析工具。
学生不应只记住术语，而应学会把方法用于具体情境。
核心
在方法上，本章重点使用WBS、甘特图
这些方法的共同特点是把抽象的信息化概
学生不应只记住术语，而应学会把方法用
验证
内容依据：原书第11章
18 / 44

## Slide 19
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
三、数字技术与应用路径｜核心概念
旅游信息化管理常用技术包括云计算、物联网、大数据、人工智能、移动互联网、区块链、数字孪生、虚拟现实和AIGC等。
技术进入旅游业通常经历三个层次：工具层、平台层和生态层。
工具层解决单一任务，如电子票务、在线预订、智能客服、电子导览；
01
旅游信息化管理常用技术包括云计算、物
02
技术进入旅游业通常经历三个层次：工具
03
工具层解决单一任务，如电子票务、在线
04
验证
内容依据：原书第11章
19 / 44

## Slide 20
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
三、数字技术与应用路径｜关键要素
平台层连接多个业务环节，如景区综合管理平台、目的地数据中台、游客服务平台；
生态层则连接政府、企业、游客、社区和第三方平台，形成数据流、业务流和价值流协同。
在实际应用中，技术路线应服从管理目标。
核心
平台层连接多个业务环节，如景区综合管
生态层则连接政府、企业、游客、社区和
在实际应用中，技术路线应服从管理目标
验证
内容依据：原书第11章
20 / 44

## Slide 21
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
三、数字技术与应用路径｜机制拆解
若目标是提升游客体验，重点应放在触点识别、服务响应、个性化推荐和投诉闭环；
若目标是提升运营效率，重点应放在客流预测、人员排班、设备运维和容量调度；
若目标是文化传播，重点应放在内容生产、数字叙事、社交传播和IP转化；
1
若目标是提升游客体验，重点应放在触点
2
若目标是提升运营效率，重点应放在客流
3
若目标是文化传播，重点应放在内容生产
4
验证
内容依据：原书第11章
21 / 44

## Slide 22
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
四、本土案例分析｜核心概念
安顺学院数字文旅专业申报和地方文旅项目实践，可以转化为产教融合项目管理案例。
本章把该材料转化为教学案例时，应避免只讲“成绩”和“亮点”，而要追问其背后的管理机制。
一个成熟的旅游信息化案例至少包含六个要素：明确的管理痛点、可获得的数据来源、可执行的业务流程、稳定的平台支撑、清晰的组织责任和可…
核心
安顺学院数字文旅专业申报和地方文旅项
本章把该材料转化为教学案例时，应避免
一个成熟的旅游信息化案例至少包含六个
验证
内容依据：原书第11章
22 / 44

## Slide 23
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
四、本土案例分析｜关键要素
以黄果树等山地景区为例，数字化的关键并不只是购票和展示，更在于如何处理高峰客流、峡谷空间约束、夜间消费延伸、民族文化表达、生态安…
安顺和贵州的案例具有鲜明的山地旅游特征。
资源分布相对离散，交通和天气对旅游体验影响明显，游客停留时间和消费链条需要通过产品、服务和运营共同延伸。
1
以黄果树等山地景区为例，数字化的关键
2
安顺和贵州的案例具有鲜明的山地旅游特
3
资源分布相对离散，交通和天气对旅游体
4
验证
内容依据：原书第11章
23 / 44

## Slide 24
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
四、本土案例分析｜机制拆解
因此，本土案例能够帮助学生理解：旅游信息化不能简单套用城市景区或在线平台经验，必须考虑地形、文化、社区、生态和产业结构。
课堂教学可要求学生用“问题—数据—系统—流程—评价”的框架重构案例，从而形成可迁移的分析能力。
本节核心问题是：如何把“四、本土案例分析”转化为可执行的文旅创业行动。
01
因此，本土案例能够帮助学生理解：旅游
02
课堂教学可要求学生用“问题—数据—系
03
本节核心问题是：如何把“四、本土案例
04
验证
内容依据：原书第11章
24 / 44

## Slide 25
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
五、教学互动与课堂讨论｜核心概念
课堂可围绕以下问题展开讨论：第一，如果一个景区已经上线电子票务和监控系统，是否就可以称为智慧景区？
第二，游客隐私保护和个性化推荐之间如何取得平衡？
第三，地方文化资源数字化是否会导致文化表达被娱乐化、浅表化？
1
课堂可围绕以下问题展开讨论：第一，如
2
第二，游客隐私保护和个性化推荐之间如
3
第三，地方文化资源数字化是否会导致文
4
验证
内容依据：原书第11章
25 / 44

## Slide 26
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
五、教学互动与课堂讨论｜关键要素
第四，旅游信息化项目为什么常常“重建设、轻运营”？
第五，地方高校学生如何通过课程项目真正服务地方文旅企业和景区。
讨论时应引导学生从利益相关者角度分析。
01
第四，旅游信息化项目为什么常常“重建
02
第五，地方高校学生如何通过课程项目真
03
讨论时应引导学生从利益相关者角度分析
04
验证
内容依据：原书第11章
26 / 44

## Slide 27
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
五、教学互动与课堂讨论｜机制拆解
政府关心公共服务、市场监管和安全治理；
景区关心客流、收入、体验和成本；
企业关心转化、复购和运营效率；
政府关心公共服务、市场监管和安全治理
景区关心客流、收入、体验和成本；
企业关心转化、复购和运营效率；
验证
内容依据：原书第11章
27 / 44

## Slide 28
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
章节案例｜核心概念
案例名称：智慧景区平台建设从立项到运营评估。
案例任务：请学生根据本章内容，识别案例中的管理痛点、数据来源、信息系统功能、组织协同机制和评价指标。
然后判断该案例属于工具层应用、平台层应用还是生态层应用，并提出一个可落地的优化方案。
01
案例名称：智慧景区平台建设从立项到运
02
案例任务：请学生根据本章内容，识别案
03
然后判断该案例属于工具层应用、平台层
04
验证
内容依据：原书第11章
28 / 44

## Slide 29
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
章节案例｜关键要素
分析提示：理解信息化项目成败取决于需求、组织、预算、实施、培训和持续运营。
学生应把案例分析重点放在机制解释上，而不是简单描述技术或罗列功能。
本节核心问题是：如何把“章节案例”转化为可执行的文旅创业行动。
分析提示：理解信息化项目成败取决于需
学生应把案例分析重点放在机制解释上，
本节核心问题是：如何把“章节案例”转
验证
内容依据：原书第11章
29 / 44

## Slide 30
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
章节案例｜机制拆解
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
验证
内容依据：原书第11章
30 / 44

## Slide 31
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
课后练习与实践｜核心概念
1. 名词解释：项目生命周期、需求分析、招采管理、绩效评价、持续改进。
2. 简答题：为什么说旅游信息化管理不等于旅游网站建设或电子票务建设？
3. 分析题：结合本章案例，说明数据、流程、平台和组织之间的关系。
. 名词解释：项目生命周期、需求分析
. 简答题：为什么说旅游信息化管理不
. 分析题：结合本章案例，说明数据、
验证
内容依据：原书第11章
31 / 44

## Slide 32
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
课后练习与实践｜关键要素
4. 讨论题：旅游信息化项目中，效率提升与人文关怀可能发生哪些冲突？
5. 实践题：为一个智慧景区扩容项目设计项目任务分解表和绩效评价指标。
本节核心问题是：如何把“课后练习与实践”转化为可执行的文旅创业行动。
. 讨论题：旅游信息化项目中，效率提
. 实践题：为一个智慧景区扩容项目设
本节核心问题是：如何把“课后练习与实
验证
内容依据：原书第11章
32 / 44

## Slide 33
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
课后练习与实践｜机制拆解
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
机会
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
约束
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
验证
内容依据：原书第11章
33 / 44

## Slide 34
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
评价量规｜核心概念
本节核心问题是：如何把“评价量规”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
本节核心问题是：如何把“评价量规”转
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
验证
内容依据：原书第11章
34 / 44

## Slide 35
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
评价量规｜关键要素
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
机会
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
约束
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
验证
内容依据：原书第11章
35 / 44

## Slide 36
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
评价量规｜机制拆解
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正影响成败的关键变量。
01
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
02
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
03
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正
04
验证
内容依据：原书第11章
36 / 44

## Slide 37
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
本章综合框架
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
思政园地
案例导入：智慧景区平台建设从立项到运营评估
一、核心概念与管理问题
二、理论框架与方法
三、数字技术与应用路径
四、本土案例分析
五、教学互动与课堂讨论
章节案例
课后练习与实践
评价量规
内容依据：原书第11章
37 / 44

## Slide 38
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
证据链：从观点到可验证判断
明确观点与分析单位
寻找数据、案例或政策依据
检查证据边界与反例
形成可复核的结论
01
明确观点与分析单位
02
寻找数据、案例或政策依据
03
检查证据边界与反例
04
形成可复核的结论
内容依据：原书第11章
38 / 44

## Slide 39
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
贵州案例迁移：从地方实践提炼机制
还原案例背景与约束
识别关键技术或运营机制
比较可复制与不可复制因素
提出适用于安顺的改进方案
01
还原案例背景与约束
02
识别关键技术或运营机制
03
比较可复制与不可复制因素
04
提出适用于安顺的改进方案
内容依据：原书第11章
39 / 44

## Slide 40
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
风险、伦理与治理检查
隐私与数据安全
文化表达与社区权益
技术依赖与数字鸿沟
商业价值与公共价值平衡
核心
隐私与数据安全
文化表达与社区权益
技术依赖与数字鸿沟
商业价值与公共价值平衡
内容依据：原书第11章
40 / 44

## Slide 41
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
课堂工作坊：绘制一页分析画布
界定对象与目标用户
标出资源、技术与参与者关系
写出价值创造机制
列出证据与待验证假设
1
界定对象与目标用户
2
标出资源、技术与参与者关系
3
写出价值创造机制
4
列出证据与待验证假设
内容依据：原书第11章
41 / 44

## Slide 42
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
课后实训任务
围绕“旅游信息化项目管理与绩效评价”选择一个真实案例
提交问题定义、机制图与证据表
提出一个可执行改进建议
说明风险、边界与复盘指标
围绕“旅游信息化项目管理与绩效评价”
提交问题定义、机制图与证据表
提出一个可执行改进建议
说明风险、边界与复盘指标
内容依据：原书第11章
42 / 44

## Slide 43
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
本章小结
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
思政园地
案例导入：智慧景区平台建设从立项到运营评估
一、核心概念与管理问题
二、理论框架与方法
三、数字技术与应用路径
四、本土案例分析
内容依据：原书第11章
43 / 44

## Slide 44
CHAPTER 11 · 旅游信息化管理
从理解走向负责任的实践
回到真实问题
尊重文化与社区
用数据验证判断
持续复盘和迭代
01
回到真实问题
02
尊重文化与社区
03
用数据验证判断
04
持续复盘和迭代
内容依据：原书第11章
44 / 44