## Slide 1
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
02
项目经理制核心方法论
逐章教学课件 · 44页 · 理论—技术—场景—治理
内容依据：原书第2章
1 / 44

## Slide 2
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
导入案例：从真实问题开始
从真实案例进入“项目经理制核心方法论”
识别参与者、问题与约束
提出需要验证的关键判断
核心
从真实案例进入“项目经理制核心方法论
识别参与者、问题与约束
提出需要验证的关键判断
验证
内容依据：原书第2章
2 / 44

## Slide 3
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
学习目标与成果证据
理解本章核心概念与边界
掌握关键机制与方法
能够分析真实文旅案例
形成可执行、可复盘的方案
1
理解本章核心概念与边界
2
掌握关键机制与方法
3
能够分析真实文旅案例
4
形成可执行、可复盘的方案
内容依据：原书第2章
3 / 44

## Slide 4
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章知识地图
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
PMBOK十大知识领域精要
PRINCE2受控环境下的项目管理
敏捷与Scrum在数字化项目中的应用
三种方法论的融合与选型
文旅项目经理的能力模型
小结
思考与练习
内容依据：原书第2章
4 / 44

## Slide 5
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
PMBOK十大知识领域精要｜核心概念
PMBOK（项目管理知识体系指南）是项目管理领域的"通用语言"，其十大知识领域为文旅数字化项目提供了系统化的管理框架。
制定项目章程、制定项目管理计划、指导与管理项目工作、监控项目工作、实施整体变更控制、结束项目。
在文旅项目中，整合管理的关键是协调多个子系统之间的依赖关系——票务系统的接口变更如何同步到导览系统。
01
PMBOK（项目管理知识体系指南）是
02
制定项目章程、制定项目管理计划、指导
03
在文旅项目中，整合管理的关键是协调多
04
验证
内容依据：原书第2章
5 / 44

## Slide 6
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
PMBOK十大知识领域精要｜关键要素
规划范围管理、收集需求、定义范围、创建WBS、确认范围、控制范围。
文旅项目的范围管理难点在于"软需求"——"提升游客体验"这类需求如何转化为可交付、可验证的工作包。
规划进度管理、定义活动、排列活动顺序、估算活动持续时间、制定进度计划、控制进度。
规划范围管理、收集需求、定义范围、创
文旅项目的范围管理难点在于"软需求"
规划进度管理、定义活动、排列活动顺序
验证
内容依据：原书第2章
6 / 44

## Slide 7
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
PMBOK十大知识领域精要｜机制拆解
景区项目有严格的"窗口期"——淡季施工、旺季前上线，错过窗口就错过一年。
规划成本管理、估算成本、制定预算、控制成本。
文旅项目的成本结构特殊——硬件采购（占比30-40%）、软件开发（30-40%）、系统集成（10-15%）、培训运维（10-15…
景区项目有严格的"窗口期"——淡季施
规划成本管理、估算成本、制定预算、控
文旅项目的成本结构特殊——硬件采购（
验证
内容依据：原书第2章
7 / 44

## Slide 8
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
PMBOK十大知识领域精要｜方法路径
规划质量管理、管理质量、控制质量。
文旅项目的质量不仅是"系统不崩溃"，更包括"游客使用流畅""管理人员操作简便""文化展示准确"。
规划资源管理、估算活动资源、获取资源、建设团队、管理团队、控制资源。
机会
规划质量管理、管理质量、控制质量。
文旅项目的质量不仅是"系统不崩溃"，
约束
规划资源管理、估算活动资源、获取资源
验证
内容依据：原书第2章
8 / 44

## Slide 9
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
PMBOK十大知识领域精要｜工具与数据
核心挑战是跨组织资源协调——供应商的开发人员不归你管，但你需要他们按时交付。
规划沟通管理、管理沟通、监督沟通。
文旅项目的干系人沟通矩阵尤其复杂——技术汇报给局长、进度汇报给景区主任、商务沟通给供应商老板。
01
核心挑战是跨组织资源协调——供应商的
02
规划沟通管理、管理沟通、监督沟通。
03
文旅项目的干系人沟通矩阵尤其复杂——
04
验证
内容依据：原书第2章
9 / 44

## Slide 10
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
PRINCE2受控环境下的项目管理｜核心概念
PRINCE2（受控环境下的项目）起源于英国政府项目，特别适合大型、多干系人、有明确治理要求的项目——这与文旅数字化项目的特征高…
在文旅项目中的应用：
分阶段管理尤其适合文旅项目——将18个月的智慧景区项目分为4个阶段：基础建设阶段（网络、机房、IoT）、核心系统阶段（票务、安防…
PRINCE2（受控环境下的项目）起
在文旅项目中的应用：
分阶段管理尤其适合文旅项目——将18
验证
内容依据：原书第2章
10 / 44

## Slide 11
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
PRINCE2受控环境下的项目管理｜关键要素
每个阶段结束时进行阶段评审，决定是否继续、调整或终止。
例外管理解决了文旅项目中"事事请示领导"的决策瓶颈。
设定明确的容忍度——预算±10%项目经理可自主决策、进度±15天项目经理可调整、范围变更涉及新增子系统需上报项目委员会。
每个阶段结束时进行阶段评审，决定是否
例外管理解决了文旅项目中"事事请示领
设定明确的容忍度——预算±10%项目
验证
内容依据：原书第2章
11 / 44

## Slide 12
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
PRINCE2受控环境下的项目管理｜机制拆解
容忍度内项目经理自主决策，超出时启动例外流程。
持续商业论证对文旅项目尤为重要——一个智慧景区项目的商业价值不仅是"省了多少人工"，更包括"提升了多少游客满意度""增加了多少二…
需要建立多维度的商业论证模型。
机会
容忍度内项目经理自主决策，超出时启动
持续商业论证对文旅项目尤为重要——一
约束
需要建立多维度的商业论证模型。
验证
内容依据：原书第2章
12 / 44

## Slide 13
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
PRINCE2受控环境下的项目管理｜方法路径
本节核心问题是：如何把“PRINCE2受控环境下的项目管理”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
01
本节核心问题是：如何把“PRINCE
02
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
03
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
04
验证
内容依据：原书第2章
13 / 44

## Slide 14
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
PRINCE2受控环境下的项目管理｜工具与数据
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
核心
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
验证
内容依据：原书第2章
14 / 44

## Slide 15
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
敏捷与Scrum在数字化项目中的应用｜核心概念
敏捷方法强调"个体和互动高于流程和工具、可工作的软件高于详尽的文档、客户合作高于合同谈判、响应变化高于遵循计划"。
Scrum框架在文旅项目中的适配：
将2周作为一个Sprint周期。
敏捷方法强调"个体和互动高于流程和工
Scrum框架在文旅项目中的适配：
将2周作为一个Sprint周期。
验证
内容依据：原书第2章
15 / 44

## Slide 16
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
敏捷与Scrum在数字化项目中的应用｜关键要素
每个Sprint开始时进行Sprint规划会（2小时），从Product Backlog中选取最高优先级的需求放入Sprint …
15分钟，三个问题：昨天做了什么、今天要做什么、遇到了什么障碍。
在文旅项目中，建议供应商团队和景区运营团队联合站会，确保信息同步。
机会
每个Sprint开始时进行Sprin
分钟，三个问题：昨天做了什么、今天要
约束
在文旅项目中，建议供应商团队和景区运
验证
内容依据：原书第2章
16 / 44

## Slide 17
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
敏捷与Scrum在数字化项目中的应用｜机制拆解
每个Sprint结束时向干系人演示可工作的软件增量。
文旅项目的评审特别需要"场景化演示"——不是演示系统功能，而是演示"一个游客从购票到出园的完整体验"。
团队内部反思：哪些做得好、哪些需要改进、下个Sprint如何调整。
01
每个Sprint结束时向干系人演示可
02
文旅项目的评审特别需要"场景化演示"
03
团队内部反思：哪些做得好、哪些需要改
04
验证
内容依据：原书第2章
17 / 44

## Slide 18
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
敏捷与Scrum在数字化项目中的应用｜方法路径
敏捷在文旅项目中的适用场景：需求不确定性高的软件功能开发（如AI导游的对话逻辑）、用户体验密集的前端开发（如小程序界面）、需要快…
不适用场景：硬件采购与部署、基础设施施工、政府审批流程。
本节核心问题是：如何把“敏捷与Scrum在数字化项目中的应用”转化为可执行的文旅创业行动。
核心
敏捷在文旅项目中的适用场景：需求不确
不适用场景：硬件采购与部署、基础设施
本节核心问题是：如何把“敏捷与Scr
验证
内容依据：原书第2章
18 / 44

## Slide 19
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
敏捷与Scrum在数字化项目中的应用｜工具与数据
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
1
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
2
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
3
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
4
验证
内容依据：原书第2章
19 / 44

## Slide 20
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
三种方法论的融合与选型｜核心概念
文旅数字化项目通常需要融合三种方法论。
混合模式的推荐架构：
顶层用PRINCE2的分阶段治理。
机会
文旅数字化项目通常需要融合三种方法论
混合模式的推荐架构：
约束
顶层用PRINCE2的分阶段治理。
验证
内容依据：原书第2章
20 / 44

## Slide 21
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
三种方法论的融合与选型｜关键要素
整个项目分为4-5个管理阶段，每个阶段有明确的可交付物、容忍度和评审点。
项目委员会在每个阶段结束时做出继续/调整/终止的决策。
中层用PMBOK的知识领域管理。
01
整个项目分为4-5个管理阶段，每个阶
02
项目委员会在每个阶段结束时做出继续/
03
中层用PMBOK的知识领域管理。
04
验证
内容依据：原书第2章
21 / 44

## Slide 22
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
三种方法论的融合与选型｜机制拆解
在每个阶段内，运用PMBOK的十大知识领域进行系统化管理——范围定义、进度编排、成本控制、质量保证、风险识别等。
底层用Scrum的迭代开发。
对于软件功能开发，在每个阶段内划分多个Sprint，每个Sprint交付可工作的软件增量。
核心
在每个阶段内，运用PMBOK的十大知
底层用Scrum的迭代开发。
对于软件功能开发，在每个阶段内划分多
验证
内容依据：原书第2章
22 / 44

## Slide 23
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
三种方法论的融合与选型｜方法路径
对于硬件采购和部署，采用传统的计划驱动方式。
本节核心问题是：如何把“三种方法论的融合与选型”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
1
对于硬件采购和部署，采用传统的计划驱
2
本节核心问题是：如何把“三种方法论的
3
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
4
验证
内容依据：原书第2章
23 / 44

## Slide 24
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
三种方法论的融合与选型｜工具与数据
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
01
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
02
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
03
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
04
验证
内容依据：原书第2章
24 / 44

## Slide 25
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文旅项目经理的能力模型｜核心概念
文旅数字化项目经理需要"三懂三会"——懂文旅业务、懂项目管理、懂技术架构；
会沟通协调、会风险管理、会团队领导。
文旅行业知识（景区运营、酒店管理、博物馆学、文化遗产保护）、项目管理知识（PMBOK/PRINCE2/敏捷）、IT技术知识（系统…
01
文旅数字化项目经理需要"三懂三会"—
02
会沟通协调、会风险管理、会团队领导。
03
文旅行业知识（景区运营、酒店管理、博
04
验证
内容依据：原书第2章
25 / 44

## Slide 26
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文旅项目经理的能力模型｜关键要素
沟通协调（同时和技术、业务、领导、供应商有效沟通）、风险识别（在问题发生前看到苗头）、决策能力（在信息不完备的情况下做出合理判断…
结果导向（以项目交付成功为最终目标）、抗压能力（面对延期、超支、投诉时保持冷静）、学习能力（新技术、新方法快速上手）、责任心（对…
AI时代的增量能力。
核心
沟通协调（同时和技术、业务、领导、供
结果导向（以项目交付成功为最终目标）
AI时代的增量能力。
验证
内容依据：原书第2章
26 / 44

## Slide 27
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文旅项目经理的能力模型｜机制拆解
AI工具使用（熟练使用AI辅助项目管理工具）、Agent设计与管理（能定义和管理PM Agent、需求Agent等AI助手）、数…
知识卡片：文旅项目经理的"铁三角"——知识（知道什么）、技能（会做什么）、素养（是什么样的人）。
知识可以学习，技能可以练习，素养需要长期修炼。
1
AI工具使用（熟练使用AI辅助项目管
2
知识卡片：文旅项目经理的"铁三角"—
3
知识可以学习，技能可以练习，素养需要
4
验证
内容依据：原书第2章
27 / 44

## Slide 28
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文旅项目经理的能力模型｜方法路径
AI可以增强知识和技能（Agent帮你分析数据、生成报告），但不能替代素养（责任心、判断力、抗压能力）。
本节核心问题是：如何把“文旅项目经理的能力模型”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
01
AI可以增强知识和技能（Agent帮
02
本节核心问题是：如何把“文旅项目经理
03
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
04
验证
内容依据：原书第2章
28 / 44

## Slide 29
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜核心概念
PMBOK提供系统化的知识框架，PRINCE2提供分阶段治理的管控机制，敏捷提供快速响应变化的迭代能力。
文旅数字化项目的最佳实践是三者的融合——顶层PRINCE2治理、中层PMBOK管理、底层Scrum执行。
文旅项目经理需要"三懂三会"，在AI时代还需具备Agent设计管理和数据驱动决策的增量能力。
核心
PMBOK提供系统化的知识框架，PR
文旅数字化项目的最佳实践是三者的融合
文旅项目经理需要"三懂三会"，在AI
验证
内容依据：原书第2章
29 / 44

## Slide 30
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜关键要素
本节核心问题是：如何把“小结”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
1
本节核心问题是：如何把“小结”转化为
2
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
3
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
4
验证
内容依据：原书第2章
30 / 44

## Slide 31
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜机制拆解
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
01
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
02
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
03
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
04
验证
内容依据：原书第2章
31 / 44

## Slide 32
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜方法路径
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正影响成败的关键变量。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正
验证
内容依据：原书第2章
32 / 44

## Slide 33
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜核心概念
为一个预算500万的智慧景区项目设计方法论融合方案，说明哪个阶段用哪种方法。
对比PRINCE2的"例外管理"和Scrum的"自组织团队"，两者对项目经理的授权方式有何不同？
评估你自己的能力与文旅项目经理能力模型的差距，制定一个6个月的学习计划。
1
为一个预算500万的智慧景区项目设计
2
对比PRINCE2的"例外管理"和S
3
评估你自己的能力与文旅项目经理能力模
4
验证
内容依据：原书第2章
33 / 44

## Slide 34
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜关键要素
本节核心问题是：如何把“思考与练习”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
01
本节核心问题是：如何把“思考与练习”
02
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
03
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
04
验证
内容依据：原书第2章
34 / 44

## Slide 35
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜机制拆解
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
验证
内容依据：原书第2章
35 / 44

## Slide 36
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜方法路径
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正影响成败的关键变量。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正
验证
内容依据：原书第2章
36 / 44

## Slide 37
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章综合框架
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
PMBOK十大知识领域精要
PRINCE2受控环境下的项目管理
敏捷与Scrum在数字化项目中的应用
三种方法论的融合与选型
文旅项目经理的能力模型
小结
思考与练习
内容依据：原书第2章
37 / 44

## Slide 38
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
证据链：从观点到可验证判断
明确观点与分析单位
寻找数据、案例或政策依据
检查证据边界与反例
形成可复核的结论
01
明确观点与分析单位
02
寻找数据、案例或政策依据
03
检查证据边界与反例
04
形成可复核的结论
内容依据：原书第2章
38 / 44

## Slide 39
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
贵州案例迁移：从地方实践提炼机制
还原案例背景与约束
识别关键技术或运营机制
比较可复制与不可复制因素
提出适用于安顺的改进方案
01
还原案例背景与约束
02
识别关键技术或运营机制
03
比较可复制与不可复制因素
04
提出适用于安顺的改进方案
内容依据：原书第2章
39 / 44

## Slide 40
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
风险、伦理与治理检查
隐私与数据安全
文化表达与社区权益
技术依赖与数字鸿沟
商业价值与公共价值平衡
核心
隐私与数据安全
文化表达与社区权益
技术依赖与数字鸿沟
商业价值与公共价值平衡
内容依据：原书第2章
40 / 44

## Slide 41
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
课堂工作坊：绘制一页分析画布
界定对象与目标用户
标出资源、技术与参与者关系
写出价值创造机制
列出证据与待验证假设
1
界定对象与目标用户
2
标出资源、技术与参与者关系
3
写出价值创造机制
4
列出证据与待验证假设
内容依据：原书第2章
41 / 44

## Slide 42
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
课后实训任务
围绕“项目经理制核心方法论”选择一个真实案例
提交问题定义、机制图与证据表
提出一个可执行改进建议
说明风险、边界与复盘指标
围绕“项目经理制核心方法论”选择一个
提交问题定义、机制图与证据表
提出一个可执行改进建议
说明风险、边界与复盘指标
内容依据：原书第2章
42 / 44

## Slide 43
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章小结
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
PMBOK十大知识领域精要
PRINCE2受控环境下的项目管理
敏捷与Scrum在数字化项目中的应用
三种方法论的融合与选型
文旅项目经理的能力模型
小结
内容依据：原书第2章
43 / 44

## Slide 44
CHAPTER 02 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
从理解走向负责任的实践
回到真实问题
尊重文化与社区
用数据验证判断
持续复盘和迭代
01
回到真实问题
02
尊重文化与社区
03
用数据验证判断
04
持续复盘和迭代
内容依据：原书第2章
44 / 44