## Slide 1
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
04
项目启动与需求管理——多Agent协同的需求分析
逐章教学课件 · 44页 · 理论—技术—场景—治理
内容依据：原书第4章
1 / 44

## Slide 2
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
导入案例：从真实问题开始
从真实案例进入“项目启动与需求管理——多Agent协同的需求分析”
识别参与者、问题与约束
提出需要验证的关键判断
核心
从真实案例进入“项目启动与需求管理—
识别参与者、问题与约束
提出需要验证的关键判断
验证
内容依据：原书第4章
2 / 44

## Slide 3
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
学习目标与成果证据
理解本章核心概念与边界
掌握关键机制与方法
能够分析真实文旅案例
形成可执行、可复盘的方案
1
理解本章核心概念与边界
2
掌握关键机制与方法
3
能够分析真实文旅案例
4
形成可执行、可复盘的方案
内容依据：原书第4章
3 / 44

## Slide 4
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章知识地图
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
内容依据：原书第4章
4 / 44

## Slide 5
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文旅项目的立项论证与商业论证｜核心概念
立项论证是项目的第一道关卡，决定了项目"该不该做"。
立项论证的核心问题：
（紧迫性——政策要求、竞争压力、技术窗口）
01
立项论证是项目的第一道关卡，决定了项
02
立项论证的核心问题：
03
（紧迫性——政策要求、竞争压力、技术
04
验证
内容依据：原书第4章
5 / 44

## Slide 6
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文旅项目的立项论证与商业论证｜关键要素
（商业价值——增收、降本、提质、合规）
（机会成本——被竞争对手超越、游客流失、管理效率持续低下）
（可行性——技术、资金、人才、时间）
（商业价值——增收、降本、提质、合规
（机会成本——被竞争对手超越、游客流
（可行性——技术、资金、人才、时间）
验证
内容依据：原书第4章
6 / 44

## Slide 7
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文旅项目的立项论证与商业论证｜机制拆解
商业论证的量化模型：
文旅项目的商业价值需要多维度量化。
以智慧景区票务系统升级为例：
商业论证的量化模型：
文旅项目的商业价值需要多维度量化。
以智慧景区票务系统升级为例：
验证
内容依据：原书第4章
7 / 44

## Slide 8
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文旅项目的立项论证与商业论证｜方法路径
直接经济效益：人力成本节省（电子票务减少售票员8人，年节省48万）、交易手续费降低（自有渠道替代OTA渠道，年节省30万）、黄牛…
间接效益：入园效率提升（扫码入园替代人工检票，排队时间从15分钟降至2分钟→游客满意度提升→复购率提升5%→年增收50万）、数据…
社会效益：老年游客友好（保留人工窗口+适老化设计）、残障人士便利（无障碍通道+语音购票）、行业示范效应。
机会
直接经济效益：人力成本节省（电子票务
间接效益：入园效率提升（扫码入园替代
约束
社会效益：老年游客友好（保留人工窗口
验证
内容依据：原书第4章
8 / 44

## Slide 9
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文旅项目的立项论证与商业论证｜工具与数据
商业论证Agent的设计：输入项目基本信息和历史项目数据库，自动生成多维度商业论证初稿，包括成本估算（基于历史同类项目）、收益预…
项目经理审核和调整假设参数。
本节核心问题是：如何把“文旅项目的立项论证与商业论证”转化为可执行的文旅创业行动。
01
商业论证Agent的设计：输入项目基
02
项目经理审核和调整假设参数。
03
本节核心问题是：如何把“文旅项目的立
04
验证
内容依据：原书第4章
9 / 44

## Slide 10
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
干系人识别与分析Agent｜核心概念
干系人管理是文旅项目的核心挑战——"管不好人，就管不好项目"。
干系人识别Agent的工作流程：
基于项目类型和范围，自动生成干系人清单——景区运营方、上级主管部门、财政拨款方、供应商A/B/C、终端用户群、受影响的周边商户。
干系人管理是文旅项目的核心挑战——"
干系人识别Agent的工作流程：
基于项目类型和范围，自动生成干系人清
验证
内容依据：原书第4章
10 / 44

## Slide 11
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
干系人识别与分析Agent｜关键要素
Agent从项目文档（立项报告、会议纪要）中自动抽取潜在干系人。
第二步：权力-利益分析。
自动生成干系人矩阵——高权力高利益（重点管理：局长、景区主任）、高权力低利益（令其满意：财政审批部门）、低权力高利益（随时告知：…
Agent从项目文档（立项报告、会议
第二步：权力-利益分析。
自动生成干系人矩阵——高权力高利益（
验证
内容依据：原书第4章
11 / 44

## Slide 12
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
干系人识别与分析Agent｜机制拆解
第三步：参与策略生成。
针对每个干系人，Agent生成参与计划——沟通频率（局长月度汇报、主任周度同步、员工双周通报）、沟通方式（局长书面报告+当面汇报…
干系人分析的AI增强：NLP分析干系人邮件和会议发言的情感倾向——"张处长在最近3次会议上频繁提到'数据安全'，关注度从2/5升…
机会
第三步：参与策略生成。
针对每个干系人，Agent生成参与计
约束
干系人分析的AI增强：NLP分析干系
验证
内容依据：原书第4章
12 / 44

## Slide 13
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
干系人识别与分析Agent｜方法路径
"社交网络分析——识别干系人之间的影响关系，找到"关键影响者"。
本节核心问题是：如何把“干系人识别与分析Agent”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
01
"社交网络分析——识别干系人之间的影
02
本节核心问题是：如何把“干系人识别与
03
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
04
验证
内容依据：原书第4章
13 / 44

## Slide 14
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
干系人识别与分析Agent｜工具与数据
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
核心
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
验证
内容依据：原书第4章
14 / 44

## Slide 15
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
需求采集Agent：多源需求的结构化｜核心概念
文旅项目的需求来源极其分散——领导讲话、部门报告、游客反馈、竞品分析、技术方案、政策文件。
需求Agent的核心能力是将这些碎片化信息结构化。
项目立项报告、上级政策文件、现有系统技术文档、竞品分析报告。
文旅项目的需求来源极其分散——领导讲
需求Agent的核心能力是将这些碎片
项目立项报告、上级政策文件、现有系统
验证
内容依据：原书第4章
15 / 44

## Slide 16
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
需求采集Agent：多源需求的结构化｜关键要素
Agent自动提取与项目相关的需求描述。
干系人访谈录音→ASR转文字→NLP提取需求要点→结构化为用户故事。
"领导说希望游客体验更好"→Agent提取："作为游客，我希望入园流程不超过2分钟，以便快速开始游览。
机会
Agent自动提取与项目相关的需求描
干系人访谈录音→ASR转文字→NLP
约束
"领导说希望游客体验更好"→Agen
验证
内容依据：原书第4章
16 / 44

## Slide 17
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
需求采集Agent：多源需求的结构化｜机制拆解
现有系统的用户行为数据、投诉工单、满意度调查。
Agent从数据中反向推导需求——"投诉中'排队'关键词出现频率最高（37%），建议将'减少排队时间'列为P0需求。
当两个干系人的需求矛盾时——"运营部要求系统支持快速退款（提升游客体验）"vs"财务部要求退款需三级审批（控制风险）"——Age…
01
现有系统的用户行为数据、投诉工单、满
02
Agent从数据中反向推导需求——"
03
当两个干系人的需求矛盾时——"运营部
04
验证
内容依据：原书第4章
17 / 44

## Slide 18
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
需求采集Agent：多源需求的结构化｜方法路径
所有需求统一为"用户故事"格式——"作为[角色]，我希望[功能]，以便[价值]。
"附带来源标注（来自哪个干系人/文档）、优先级建议（基于价值/成本/风险评分）。
本节核心问题是：如何把“需求采集Agent：多源需求的结构化”转化为可执行的文旅创业行动。
核心
所有需求统一为"用户故事"格式——"
"附带来源标注（来自哪个干系人/文档
本节核心问题是：如何把“需求采集Ag
验证
内容依据：原书第4章
18 / 44

## Slide 19
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
需求采集Agent：多源需求的结构化｜工具与数据
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
1
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
2
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
3
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
4
验证
内容依据：原书第4章
19 / 44

## Slide 20
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
需求优先级排序与版本规划｜核心概念
一个典型的智慧景区项目可能收集到200+条需求，但预算和时间只能实现其中60%。
优先级排序是需求管理的核心决策。
优先级评估模型（WSJF）：
机会
一个典型的智慧景区项目可能收集到20
优先级排序是需求管理的核心决策。
约束
优先级评估模型（WSJF）：
验证
内容依据：原书第4章
20 / 44

## Slide 21
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
需求优先级排序与版本规划｜关键要素
WSJF = （用户价值 + 时间紧迫性 + 风险降低价值）/ 实现成本
需求Agent的排序建议：
自动计算每条需求的WSJF分数，生成排序列表。
01
WSJF = （用户价值 + 时间紧
02
需求Agent的排序建议：
03
自动计算每条需求的WSJF分数，生成
04
验证
内容依据：原书第4章
21 / 44

## Slide 22
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
需求优先级排序与版本规划｜机制拆解
但Agent的建议需要人工审核——"Agent建议将'AR导览'排在第3优先级（WSJF评分高），但我们的团队没有AR开发经验，…
人工调整：将AR导览降级到第5位。
版本规划（Release Planning）：
核心
但Agent的建议需要人工审核——"
人工调整：将AR导览降级到第5位。
版本规划（Release Plann
验证
内容依据：原书第4章
22 / 44

## Slide 23
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
需求优先级排序与版本规划｜方法路径
V1.0（MVP，4个月）：票务系统升级+客流监控+基础导览——最核心、最紧急的功能。
V1.5（+3个月）：智能推荐+数据分析看板——价值高但非紧急的功能。
V2.0（+6个月）：AR导览+AI客服+数字人——创新功能，需要更多验证。
1
V1.0（MVP，4个月）：票务系统
2
V1.5（+3个月）：智能推荐+数据
3
V2.0（+6个月）：AR导览+AI
4
验证
内容依据：原书第4章
23 / 44

## Slide 24
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
需求优先级排序与版本规划｜工具与数据
版本规划的原则：每个版本有独立可交付的价值（不依赖后续版本）、版本间有清晰的依赖关系、给创新功能留出验证空间。
本节核心问题是：如何把“需求优先级排序与版本规划”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
01
版本规划的原则：每个版本有独立可交付
02
本节核心问题是：如何把“需求优先级排
03
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
04
验证
内容依据：原书第4章
24 / 44

## Slide 25
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
项目章程的AI辅助生成｜核心概念
项目章程是项目启动的正式授权文件，定义了项目目标、范围、关键干系人、项目经理权限和总体里程碑。
项目章程的核心要素：项目名称与描述、项目目标（SMART原则）、项目范围（含范围内和明确排除的）、关键干系人、项目经理及其权限、…
项目经理输入项目基本信息（目标、范围、预算、时间）
01
项目章程是项目启动的正式授权文件，定
02
项目章程的核心要素：项目名称与描述、
03
项目经理输入项目基本信息（目标、范围
04
验证
内容依据：原书第4章
25 / 44

## Slide 26
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
项目章程的AI辅助生成｜关键要素
Agent基于历史项目模板生成章程初稿
Agent从需求文档、干系人分析、风险分析中自动提取关键信息填充
项目经理审核、修改、定稿
核心
Agent基于历史项目模板生成章程初
Agent从需求文档、干系人分析、风
项目经理审核、修改、定稿
验证
内容依据：原书第4章
26 / 44

## Slide 27
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
项目章程的AI辅助生成｜机制拆解
Agent检查章程完整性——是否缺少必填项、各要素之间是否逻辑一致
知识卡片：需求Agent的"三不原则"——(1) 不替代干系人访谈：Agent辅助分析访谈内容，但访谈本身仍需项目经理亲自完成；
(2) 不做价值判断：Agent提供数据驱动的优先级建议，但"哪个需求更重要"是人的决策；
1
Agent检查章程完整性——是否缺少
2
知识卡片：需求Agent的"三不原则
3
(2) 不做价值判断：Agent提供
4
验证
内容依据：原书第4章
27 / 44

## Slide 28
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
项目章程的AI辅助生成｜方法路径
(3) 不忽视隐性需求：Agent擅长分析显性需求，隐性需求（如"领导没说但实际需要"）需要项目经理的经验洞察。
本节核心问题是：如何把“项目章程的AI辅助生成”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
01
(3) 不忽视隐性需求：Agent擅
02
本节核心问题是：如何把“项目章程的A
03
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
04
验证
内容依据：原书第4章
28 / 44

## Slide 29
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜核心概念
项目启动阶段决定了项目的"基因"。
立项论证确保项目"做正确的事"，干系人分析确保"找对的人"，需求管理确保"做正确的功能"。
多Agent系统在这个阶段的价值是"提速+提质"——AI加速信息处理，人专注于判断决策。
核心
项目启动阶段决定了项目的"基因"。
立项论证确保项目"做正确的事"，干系
多Agent系统在这个阶段的价值是"
验证
内容依据：原书第4章
29 / 44

## Slide 30
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜关键要素
商业论证Agent量化价值，干系人Agent分析关系，需求Agent结构化信息，项目经理做最终决策。
本节核心问题是：如何把“小结”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
1
商业论证Agent量化价值，干系人A
2
本节核心问题是：如何把“小结”转化为
3
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
4
验证
内容依据：原书第4章
30 / 44

## Slide 31
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜机制拆解
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
01
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
02
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
03
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
04
验证
内容依据：原书第4章
31 / 44

## Slide 32
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜方法路径
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
验证
内容依据：原书第4章
32 / 44

## Slide 33
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜核心概念
为一个智慧景区项目编写商业论证，量化至少5个维度的预期收益。
设计需求Agent的"需求冲突检测"规则，列出至少5种常见的需求冲突模式。
假设你收到了200条需求，预算只能支持60条。
1
为一个智慧景区项目编写商业论证，量化
2
设计需求Agent的"需求冲突检测"
3
假设你收到了200条需求，预算只能支
4
验证
内容依据：原书第4章
33 / 44

## Slide 34
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜关键要素
你会如何向"需求被砍掉"的干系人解释？
本节核心问题是：如何把“思考与练习”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
01
你会如何向"需求被砍掉"的干系人解释
02
本节核心问题是：如何把“思考与练习”
03
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
04
验证
内容依据：原书第4章
34 / 44

## Slide 35
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜机制拆解
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
验证
内容依据：原书第4章
35 / 44

## Slide 36
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜方法路径
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
验证
内容依据：原书第4章
36 / 44

## Slide 37
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章综合框架
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
文旅项目的立项论证与商业论证
干系人识别与分析Agent
需求采集Agent：多源需求的结构化
需求优先级排序与版本规划
项目章程的AI辅助生成
小结
思考与练习
内容依据：原书第4章
37 / 44

## Slide 38
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
证据链：从观点到可验证判断
明确观点与分析单位
寻找数据、案例或政策依据
检查证据边界与反例
形成可复核的结论
01
明确观点与分析单位
02
寻找数据、案例或政策依据
03
检查证据边界与反例
04
形成可复核的结论
内容依据：原书第4章
38 / 44

## Slide 39
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
贵州案例迁移：从地方实践提炼机制
还原案例背景与约束
识别关键技术或运营机制
比较可复制与不可复制因素
提出适用于安顺的改进方案
01
还原案例背景与约束
02
识别关键技术或运营机制
03
比较可复制与不可复制因素
04
提出适用于安顺的改进方案
内容依据：原书第4章
39 / 44

## Slide 40
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
风险、伦理与治理检查
隐私与数据安全
文化表达与社区权益
技术依赖与数字鸿沟
商业价值与公共价值平衡
核心
隐私与数据安全
文化表达与社区权益
技术依赖与数字鸿沟
商业价值与公共价值平衡
内容依据：原书第4章
40 / 44

## Slide 41
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
课堂工作坊：绘制一页分析画布
界定对象与目标用户
标出资源、技术与参与者关系
写出价值创造机制
列出证据与待验证假设
1
界定对象与目标用户
2
标出资源、技术与参与者关系
3
写出价值创造机制
4
列出证据与待验证假设
内容依据：原书第4章
41 / 44

## Slide 42
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
课后实训任务
围绕“项目启动与需求管理——多Agent协同的需求分析”选择一个真实案例
提交问题定义、机制图与证据表
提出一个可执行改进建议
说明风险、边界与复盘指标
围绕“项目启动与需求管理——多Age
提交问题定义、机制图与证据表
提出一个可执行改进建议
说明风险、边界与复盘指标
内容依据：原书第4章
42 / 44

## Slide 43
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章小结
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
文旅项目的立项论证与商业论证
干系人识别与分析Agent
需求采集Agent：多源需求的结构化
需求优先级排序与版本规划
项目章程的AI辅助生成
小结
内容依据：原书第4章
43 / 44

## Slide 44
CHAPTER 04 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
从理解走向负责任的实践
回到真实问题
尊重文化与社区
用数据验证判断
持续复盘和迭代
01
回到真实问题
02
尊重文化与社区
03
用数据验证判断
04
持续复盘和迭代
内容依据：原书第4章
44 / 44