## Slide 1
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
06
项目执行与进度控制——Agent自动化监控与调度
逐章教学课件 · 44页 · 理论—技术—场景—治理
内容依据：原书第6章
1 / 44

## Slide 2
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
导入案例：从真实问题开始
从真实案例进入“项目执行与进度控制——Agent自动化监控与调度”
识别参与者、问题与约束
提出需要验证的关键判断
核心
从真实案例进入“项目执行与进度控制—
识别参与者、问题与约束
提出需要验证的关键判断
验证
内容依据：原书第6章
2 / 44

## Slide 3
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
学习目标与成果证据
理解本章核心概念与边界
掌握关键机制与方法
能够分析真实文旅案例
形成可执行、可复盘的方案
1
理解本章核心概念与边界
2
掌握关键机制与方法
3
能够分析真实文旅案例
4
形成可执行、可复盘的方案
内容依据：原书第6章
3 / 44

## Slide 4
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章知识地图
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
任务分发Agent与执行追踪
日报周报的自动生成与偏差分析
沟通管理的Agent自动化
变更控制与配置管理
项目看板与数据驾驶舱
小结
思考与练习
内容依据：原书第6章
4 / 44

## Slide 5
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
任务分发Agent与执行追踪｜核心概念
项目计划制定后，执行的关键是确保每个工作包"有人做、按时做、按要求做"。
任务分发Agent：根据WBS和资源分配方案，自动创建任务卡片并分配给对应负责人。
推送通知到企业微信/钉钉/飞书——"王工，你有一个新任务：'票务系统接口开发'，预计工期5天，依赖任务'数据库部署'已完成。
01
项目计划制定后，执行的关键是确保每个
02
任务分发Agent：根据WBS和资源
03
推送通知到企业微信/钉钉/飞书——"
04
验证
内容依据：原书第6章
5 / 44

## Slide 6
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
任务分发Agent与执行追踪｜关键要素
请在周五前更新进度。
执行追踪：Agent每日自动拉取任务状态——已完成/进行中/未开始/阻塞。
对比计划进度计算偏差——"任务#37原计划今天完成80%，实际仅完成50%，偏差-30%。
请在周五前更新进度。
执行追踪：Agent每日自动拉取任务
对比计划进度计算偏差——"任务#37
验证
内容依据：原书第6章
6 / 44

## Slide 7
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
任务分发Agent与执行追踪｜机制拆解
"自动检测阻塞任务——"任务#42状态为'阻塞'已持续3天，阻塞原因：等待供应商提供API文档。
建议项目经理介入协调。
挣值管理（EVM）：Agent自动计算PV（计划价值）、EV（挣值）、AC（实际成本），生成SPI（进度绩效指数）和CPI（成本…
"自动检测阻塞任务——"任务#42状
建议项目经理介入协调。
挣值管理（EVM）：Agent自动计
验证
内容依据：原书第6章
7 / 44

## Slide 8
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
任务分发Agent与执行追踪｜方法路径
本节核心问题是：如何把“任务分发Agent与执行追踪”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
机会
本节核心问题是：如何把“任务分发Ag
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
约束
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
验证
内容依据：原书第6章
8 / 44

## Slide 9
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
任务分发Agent与执行追踪｜工具与数据
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
01
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
02
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
03
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
04
验证
内容依据：原书第6章
9 / 44

## Slide 10
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
日报周报的自动生成与偏差分析｜核心概念
日报和周报是项目沟通的基础，但手工编写效率低、质量不稳定。
日报自动生成流程：Agent汇总当日任务状态变更→提取关键进展（"票务系统接口联调完成，比计划提前1天"）→标注异常（"安防系统…
周报自动生成：汇总本周关键进展（里程碑完成情况）、偏差分析（哪些任务超前/滞后、原因是什么）、风险更新（新识别的风险、已关闭的风…
日报和周报是项目沟通的基础，但手工编
日报自动生成流程：Agent汇总当日
周报自动生成：汇总本周关键进展（里程
验证
内容依据：原书第6章
10 / 44

## Slide 11
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
日报周报的自动生成与偏差分析｜关键要素
Agent自动生成多版本——技术团队版（详细任务列表）、管理层版（关键指标+红黄绿灯+核心风险）、客户版（成果展示+里程碑状态）。
偏差分析：Agent自动分类偏差原因——需求变更导致（35%）、供应商延迟（25%）、技术难度超预期（20%）、资源不足（15%…
积累3个月后，生成"项目偏差模式报告"——"本项目的需求变更频率（每周2.1次）高于行业基准（每周1.5次），是进度滞后的首要原因。
Agent自动生成多版本——技术团队
偏差分析：Agent自动分类偏差原因
积累3个月后，生成"项目偏差模式报告
验证
内容依据：原书第6章
11 / 44

## Slide 12
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
日报周报的自动生成与偏差分析｜机制拆解
本节核心问题是：如何把“日报周报的自动生成与偏差分析”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
机会
本节核心问题是：如何把“日报周报的自
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
约束
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
验证
内容依据：原书第6章
12 / 44

## Slide 13
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
日报周报的自动生成与偏差分析｜方法路径
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
01
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
02
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
03
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
04
验证
内容依据：原书第6章
13 / 44

## Slide 14
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
日报周报的自动生成与偏差分析｜工具与数据
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正影响成败的关键变量。
核心
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正
验证
内容依据：原书第6章
14 / 44

## Slide 15
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
沟通管理的Agent自动化｜核心概念
沟通管理是项目经理最耗时的工作之一，也是Agent最能发挥价值的领域。
会议管理Agent：会前自动生成议程（基于上次会议纪要和当前进度）、会中实时记录和生成纪要、会后自动分发并追踪待办事项——"上周…
干系人定制报告：不同干系人收到不同内容、不同频率、不同形式的报告。
沟通管理是项目经理最耗时的工作之一，
会议管理Agent：会前自动生成议程
干系人定制报告：不同干系人收到不同内
验证
内容依据：原书第6章
15 / 44

## Slide 16
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
沟通管理的Agent自动化｜关键要素
局长：月度一页纸摘要（核心指标+红黄绿灯+需要决策的事项）。
景区主任：周度详细报告（进度+风险+下周计划）。
供应商：周度技术同步（接口状态+测试结果+阻塞问题）。
机会
局长：月度一页纸摘要（核心指标+红黄
景区主任：周度详细报告（进度+风险+
约束
供应商：周度技术同步（接口状态+测试
验证
内容依据：原书第6章
16 / 44

## Slide 17
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
沟通管理的Agent自动化｜机制拆解
Agent自动从统一数据源生成多版本报告。
智能问答：干系人不再需要问项目经理"进度怎么样了"，直接问Agent——"票务系统什么时候能上线？
""安防系统的预算花了多少？
01
Agent自动从统一数据源生成多版本
02
智能问答：干系人不再需要问项目经理"
03
""安防系统的预算花了多少？
04
验证
内容依据：原书第6章
17 / 44

## Slide 18
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
沟通管理的Agent自动化｜方法路径
"Agent基于实时项目数据回答。
本节核心问题是：如何把“沟通管理的Agent自动化”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
核心
"Agent基于实时项目数据回答。
本节核心问题是：如何把“沟通管理的A
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
验证
内容依据：原书第6章
18 / 44

## Slide 19
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
沟通管理的Agent自动化｜工具与数据
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
1
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
2
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
3
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
4
验证
内容依据：原书第6章
19 / 44

## Slide 20
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
变更控制与配置管理｜核心概念
变更是文旅数字化项目的常态而非例外。
变更控制的目标不是"拒绝变更"，而是"管理变更的影响"。
变更控制流程：提出变更请求→变更Agent自动评估影响（进度+成本+质量+风险）→变更控制委员会（CCB）决策→批准后更新项目计划。
机会
变更是文旅数字化项目的常态而非例外。
变更控制的目标不是"拒绝变更"，而是
约束
变更控制流程：提出变更请求→变更Ag
验证
内容依据：原书第6章
20 / 44

## Slide 21
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
变更控制与配置管理｜关键要素
变更Agent的评估能力："需求变更#47：将门票预订系统从微信小程序扩展到支付宝小程序。
影响评估：进度+12天（新增支付宝接口开发和测试）、成本+8万元（支付宝接口开发费）、风险低（支付宝接口成熟）。
建议：批准，但建议与微信小程序同步开发以减少整体延迟。
01
变更Agent的评估能力："需求变更
02
影响评估：进度+12天（新增支付宝接
03
建议：批准，但建议与微信小程序同步开
04
验证
内容依据：原书第6章
21 / 44

## Slide 22
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
变更控制与配置管理｜机制拆解
配置管理：项目文档和代码的版本管理。
Agent自动追踪配置项变更——"需求文档v2.3→v2.4，变更内容：新增支付宝小程序需求。
"关联变更请求与配置变更，确保可追溯——"代码提交#8a3f关联需求变更#47和设计文档v3.1。
核心
配置管理：项目文档和代码的版本管理。
Agent自动追踪配置项变更——"需
"关联变更请求与配置变更，确保可追溯
验证
内容依据：原书第6章
22 / 44

## Slide 23
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
变更控制与配置管理｜方法路径
本节核心问题是：如何把“变更控制与配置管理”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
1
本节核心问题是：如何把“变更控制与配
2
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
3
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
4
验证
内容依据：原书第6章
23 / 44

## Slide 24
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
变更控制与配置管理｜工具与数据
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
01
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
02
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
03
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
04
验证
内容依据：原书第6章
24 / 44

## Slide 25
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
项目看板与数据驾驶舱｜核心概念
可视化是项目管理从"感觉"走向"数据"的关键。
项目看板：实时展示项目状态——进度（甘特图+燃尽图）、成本（S曲线+CPI）、质量（缺陷密度+通过率）、风险（风险矩阵+趋势）。
红黄绿灯标注关键指标——"进度🟡（滞后8%）、成本🟢（节省3%）、质量🟢（达标）、风险🟡（2个黄色风险）。
01
可视化是项目管理从"感觉"走向"数据
02
项目看板：实时展示项目状态——进度（
03
红黄绿灯标注关键指标——"进度🟡（
04
验证
内容依据：原书第6章
25 / 44

## Slide 26
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
项目看板与数据驾驶舱｜关键要素
数据驾驶舱：为不同角色定制视图。
项目经理视图：全维度数据+预警信息+待办事项。
PMO视图：多项目对比+资源池利用率+方法论合规。
核心
数据驾驶舱：为不同角色定制视图。
项目经理视图：全维度数据+预警信息+
PMO视图：多项目对比+资源池利用率
验证
内容依据：原书第6章
26 / 44

## Slide 27
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
项目看板与数据驾驶舱｜机制拆解
高层视图：投资回报+战略对齐+重大风险。
AI洞察：Agent不只是展示数据，还提供洞察——"对比历史同类项目，你们的测试缺陷发现曲线偏平，通常在第4周应该出现缺陷高峰（…
"这种"数据+洞察"的组合远超传统看板的"数据展示"。
1
高层视图：投资回报+战略对齐+重大风
2
AI洞察：Agent不只是展示数据，
3
"这种"数据+洞察"的组合远超传统看
4
验证
内容依据：原书第6章
27 / 44

## Slide 28
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
项目看板与数据驾驶舱｜方法路径
知识卡片：进度管理的"15分钟法则"——如果项目经理每天花15分钟更新项目看板，团队成员每天花15分钟更新任务状态，AI Age…
信息透明度=可实时获取准确状态的任务数/总任务数。
本节核心问题是：如何把“项目看板与数据驾驶舱”转化为可执行的文旅创业行动。
01
知识卡片：进度管理的"15分钟法则"
02
信息透明度=可实时获取准确状态的任务
03
本节核心问题是：如何把“项目看板与数
04
验证
内容依据：原书第6章
28 / 44

## Slide 29
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜核心概念
项目执行阶段的核心是"让计划变成现实"。
任务分发Agent确保每项工作有人负责，执行追踪Agent实时发现偏差，日报周报Agent解放项目经理的文书工作，沟通Agent…
变更控制是文旅项目的常态管理，配置管理确保可追溯性。
核心
项目执行阶段的核心是"让计划变成现实
任务分发Agent确保每项工作有人负
变更控制是文旅项目的常态管理，配置管
验证
内容依据：原书第6章
29 / 44

## Slide 30
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜关键要素
数据驾驶舱让项目管理从"经验直觉"走向"数据驱动"。
本节核心问题是：如何把“小结”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
1
数据驾驶舱让项目管理从"经验直觉"走
2
本节核心问题是：如何把“小结”转化为
3
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
4
验证
内容依据：原书第6章
30 / 44

## Slide 31
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜机制拆解
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
01
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
02
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
03
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
04
验证
内容依据：原书第6章
31 / 44

## Slide 32
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜方法路径
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
验证
内容依据：原书第6章
32 / 44

## Slide 33
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜核心概念
设计一个智慧景区项目的日报模板，包含哪些关键信息、面向哪些读者。
变更Agent在评估变更影响时，如何量化"对用户体验的影响"这个非量化指标？
假设你是项目经理，发现进度SPI=0.75（严重滞后），但你的AI Agent没有提前预警。
1
设计一个智慧景区项目的日报模板，包含
2
变更Agent在评估变更影响时，如何
3
假设你是项目经理，发现进度SPI=0
4
验证
内容依据：原书第6章
33 / 44

## Slide 34
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜关键要素
分析可能的原因并设计改进方案。
本节核心问题是：如何把“思考与练习”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
01
分析可能的原因并设计改进方案。
02
本节核心问题是：如何把“思考与练习”
03
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
04
验证
内容依据：原书第6章
34 / 44

## Slide 35
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜机制拆解
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
验证
内容依据：原书第6章
35 / 44

## Slide 36
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜方法路径
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
验证
内容依据：原书第6章
36 / 44

## Slide 37
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章综合框架
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
任务分发Agent与执行追踪
日报周报的自动生成与偏差分析
沟通管理的Agent自动化
变更控制与配置管理
项目看板与数据驾驶舱
小结
思考与练习
内容依据：原书第6章
37 / 44

## Slide 38
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
证据链：从观点到可验证判断
明确观点与分析单位
寻找数据、案例或政策依据
检查证据边界与反例
形成可复核的结论
01
明确观点与分析单位
02
寻找数据、案例或政策依据
03
检查证据边界与反例
04
形成可复核的结论
内容依据：原书第6章
38 / 44

## Slide 39
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
贵州案例迁移：从地方实践提炼机制
还原案例背景与约束
识别关键技术或运营机制
比较可复制与不可复制因素
提出适用于安顺的改进方案
01
还原案例背景与约束
02
识别关键技术或运营机制
03
比较可复制与不可复制因素
04
提出适用于安顺的改进方案
内容依据：原书第6章
39 / 44

## Slide 40
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
风险、伦理与治理检查
隐私与数据安全
文化表达与社区权益
技术依赖与数字鸿沟
商业价值与公共价值平衡
核心
隐私与数据安全
文化表达与社区权益
技术依赖与数字鸿沟
商业价值与公共价值平衡
内容依据：原书第6章
40 / 44

## Slide 41
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
课堂工作坊：绘制一页分析画布
界定对象与目标用户
标出资源、技术与参与者关系
写出价值创造机制
列出证据与待验证假设
1
界定对象与目标用户
2
标出资源、技术与参与者关系
3
写出价值创造机制
4
列出证据与待验证假设
内容依据：原书第6章
41 / 44

## Slide 42
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
课后实训任务
围绕“项目执行与进度控制——Agent自动化监控与调度”选择一个真实案例
提交问题定义、机制图与证据表
提出一个可执行改进建议
说明风险、边界与复盘指标
围绕“项目执行与进度控制——Agen
提交问题定义、机制图与证据表
提出一个可执行改进建议
说明风险、边界与复盘指标
内容依据：原书第6章
42 / 44

## Slide 43
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章小结
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
任务分发Agent与执行追踪
日报周报的自动生成与偏差分析
沟通管理的Agent自动化
变更控制与配置管理
项目看板与数据驾驶舱
小结
内容依据：原书第6章
43 / 44

## Slide 44
CHAPTER 06 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
从理解走向负责任的实践
回到真实问题
尊重文化与社区
用数据验证判断
持续复盘和迭代
01
回到真实问题
02
尊重文化与社区
03
用数据验证判断
04
持续复盘和迭代
内容依据：原书第6章
44 / 44