## Slide 1
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
07
项目风险管理与质量控制——AI预警与智能决策
逐章教学课件 · 44页 · 理论—技术—场景—治理
内容依据：原书第7章
1 / 44

## Slide 2
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
导入案例：从真实问题开始
从真实案例进入“项目风险管理与质量控制——AI预警与智能决策”
识别参与者、问题与约束
提出需要验证的关键判断
核心
从真实案例进入“项目风险管理与质量控
识别参与者、问题与约束
提出需要验证的关键判断
验证
内容依据：原书第7章
2 / 44

## Slide 3
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
学习目标与成果证据
理解本章核心概念与边界
掌握关键机制与方法
能够分析真实文旅案例
形成可执行、可复盘的方案
1
理解本章核心概念与边界
2
掌握关键机制与方法
3
能够分析真实文旅案例
4
形成可执行、可复盘的方案
内容依据：原书第7章
3 / 44

## Slide 4
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章知识地图
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
文旅项目的风险分类与识别
风险Agent的实时监测与预警
质量标准的AI检测与合规审查
测试Agent：自动化测试与缺陷管理
项目收尾与经验沉淀
小结
思考与练习
内容依据：原书第7章
4 / 44

## Slide 5
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文旅项目的风险分类与识别｜核心概念
文旅数字化项目的风险图谱有其独特性。
交付延迟（供应商承诺的时间不现实，发生率35%）、人员变动（核心开发人员离职，发生率20%）、质量不达标（交付物不符合验收标准，…
需求蔓延（范围不断膨胀，发生率50%——最高！
01
文旅数字化项目的风险图谱有其独特性。
02
交付延迟（供应商承诺的时间不现实，发
03
需求蔓延（范围不断膨胀，发生率50%
04
验证
内容依据：原书第7章
5 / 44

## Slide 6
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文旅项目的风险分类与识别｜关键要素
）、沟通不畅（干系人信息不对称导致返工，发生率30%）、资源冲突（关键资源被多个项目争抢，发生率20%）、决策延迟（等待领导审批…
政策变化（新规要求系统调整，发生率15%）、技术趋势变化（项目中期出现更好的技术方案，发生率20%）、突发事件（疫情、自然灾害影…
风险识别Agent：基于项目特征自动匹配风险检查表（Checklist），从历史项目风险库中检索相似项目的风险模式，分析当前项目…
）、沟通不畅（干系人信息不对称导致返
政策变化（新规要求系统调整，发生率1
风险识别Agent：基于项目特征自动
验证
内容依据：原书第7章
6 / 44

## Slide 7
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文旅项目的风险分类与识别｜机制拆解
本节核心问题是：如何把“文旅项目的风险分类与识别”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
本节核心问题是：如何把“文旅项目的风
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
验证
内容依据：原书第7章
7 / 44

## Slide 8
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文旅项目的风险分类与识别｜方法路径
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
机会
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
约束
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
验证
内容依据：原书第7章
8 / 44

## Slide 9
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文旅项目的风险分类与识别｜工具与数据
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正影响成败的关键变量。
01
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
02
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
03
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正
04
验证
内容依据：原书第7章
9 / 44

## Slide 10
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
风险Agent的实时监测与预警｜核心概念
风险管理的核心是从"定期审查"转向"实时监测"。
风险信号监测：Agent持续监测关键风险指标（KRI）。
风险评分动态更新：风险评分=发生概率×影响程度×检测难度。
风险管理的核心是从"定期审查"转向"
风险信号监测：Agent持续监测关键
风险评分动态更新：风险评分=发生概率
验证
内容依据：原书第7章
10 / 44

## Slide 11
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
风险Agent的实时监测与预警｜关键要素
Agent每日更新风险评分——"风险#12（供应商A交付延迟）的概率从30%上调至45%，因为供应商A最近2次交付均延迟3天以上。
🟡黄色预警（评分>15）：Agent自动通知项目经理，生成建议应对方案
🟠橙色预警（评分>25）：Agent通知项目经理+PMO，触发风险应对流程
Agent每日更新风险评分——"风险
🟡黄色预警（评分>15）：Agen
🟠橙色预警（评分>25）：Agen
验证
内容依据：原书第7章
11 / 44

## Slide 12
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
风险Agent的实时监测与预警｜机制拆解
🔴红色预警（评分>40）：Agent通知项目经理+PMO+项目委员会，启动应急响应
风险应对建议：Agent基于历史风险应对数据，自动生成应对建议——"针对供应商交付延迟风险，建议：1)与供应商召开紧急协调会；
2)启用备选供应商清单；
机会
🔴红色预警（评分>40）：Agen
风险应对建议：Agent基于历史风险
约束
)启用备选供应商清单；
验证
内容依据：原书第7章
12 / 44

## Slide 13
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
风险Agent的实时监测与预警｜方法路径
3)调整项目计划为关键路径增加15%缓冲。
本节核心问题是：如何把“风险Agent的实时监测与预警”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
01
)调整项目计划为关键路径增加15%缓
02
本节核心问题是：如何把“风险Agen
03
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
04
验证
内容依据：原书第7章
13 / 44

## Slide 14
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
风险Agent的实时监测与预警｜工具与数据
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
核心
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
验证
内容依据：原书第7章
14 / 44

## Slide 15
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
质量标准的AI检测与合规审查｜核心概念
文旅数字化项目的质量是多维度的——不仅是"系统不崩溃"。
功能质量：系统功能是否符合需求规格（功能测试通过率>95%）
性能质量：系统在高并发下是否稳定（高峰期响应时间<2秒）
文旅数字化项目的质量是多维度的——不
功能质量：系统功能是否符合需求规格（
性能质量：系统在高并发下是否稳定（高
验证
内容依据：原书第7章
15 / 44

## Slide 16
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
质量标准的AI检测与合规审查｜关键要素
安全质量：系统是否通过安全审计（无高危漏洞）
体验质量：用户是否觉得好用（用户验收测试满意度>4.0/5.0）
数据质量：数据是否准确、完整、一致（数据校验通过率>99%）
机会
安全质量：系统是否通过安全审计（无高
体验质量：用户是否觉得好用（用户验收
约束
数据质量：数据是否准确、完整、一致（
验证
内容依据：原书第7章
16 / 44

## Slide 17
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
质量标准的AI检测与合规审查｜机制拆解
文档质量：项目文档是否完整规范（文档完备率>90%）
AI质量检测：代码审查Agent自动扫描代码，检测安全漏洞、性能隐患、代码规范违规。
文档审查Agent检查文档完整性——"需求文档缺少非功能需求章节""测试报告缺少性能测试数据"。
01
文档质量：项目文档是否完整规范（文档
02
AI质量检测：代码审查Agent自动
03
文档审查Agent检查文档完整性——
04
验证
内容依据：原书第7章
17 / 44

## Slide 18
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
质量标准的AI检测与合规审查｜方法路径
合规审查Agent检查是否符合政府采购规范、数据安全法规、无障碍设计标准。
本节核心问题是：如何把“质量标准的AI检测与合规审查”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
核心
合规审查Agent检查是否符合政府采
本节核心问题是：如何把“质量标准的A
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
验证
内容依据：原书第7章
18 / 44

## Slide 19
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
质量标准的AI检测与合规审查｜工具与数据
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
1
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
2
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
3
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
4
验证
内容依据：原书第7章
19 / 44

## Slide 20
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
测试Agent：自动化测试与缺陷管理｜核心概念
测试是质量保障的核心环节。
测试Agent的能力：自动生成测试用例（基于需求文档和用户故事）、执行自动化测试（API测试、UI测试、性能测试）、缺陷管理与追…
文旅场景的特殊测试：高并发测试（模拟旺季10万+用户同时使用）、弱网测试（景区山区网络不稳定环境）、多终端测试（手机/平板/自助…
机会
测试是质量保障的核心环节。
测试Agent的能力：自动生成测试用
约束
文旅场景的特殊测试：高并发测试（模拟
验证
内容依据：原书第7章
20 / 44

## Slide 21
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
测试Agent：自动化测试与缺陷管理｜关键要素
缺陷趋势分析：Agent分析缺陷密度曲线——正常情况下缺陷密度在测试初期上升（密集发现缺陷），后期下降趋于稳定。
如果曲线异常（持续高位或突然下降），Agent发出预警——"缺陷密度在第4周不降反升，可能原因：新功能引入新缺陷、测试覆盖率不足。
本节核心问题是：如何把“测试Agent：自动化测试与缺陷管理”转化为可执行的文旅创业行动。
01
缺陷趋势分析：Agent分析缺陷密度
02
如果曲线异常（持续高位或突然下降），
03
本节核心问题是：如何把“测试Agen
04
验证
内容依据：原书第7章
21 / 44

## Slide 22
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
测试Agent：自动化测试与缺陷管理｜机制拆解
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
核心
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
验证
内容依据：原书第7章
22 / 44

## Slide 23
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
测试Agent：自动化测试与缺陷管理｜方法路径
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
1
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
2
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
3
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
4
验证
内容依据：原书第7章
23 / 44

## Slide 24
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
测试Agent：自动化测试与缺陷管理｜工具与数据
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正影响成败的关键变量。
把本节方法应用到一个贵州或安顺文旅案例，检验其适用边界。
01
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
02
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正
03
把本节方法应用到一个贵州或安顺文旅案
04
验证
内容依据：原书第7章
24 / 44

## Slide 25
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
项目收尾与经验沉淀｜核心概念
项目收尾不是"上线就结束"，而是知识资产的系统化沉淀。
经验沉淀：项目复盘会（哪些做得好、哪些需要改进、下次会怎么做不同）。
Agent自动汇总项目全过程的量化数据——需求变更次数、供应商交付准时率、进度偏差趋势、缺陷密度曲线、成本偏差——生成"项目健康…
01
项目收尾不是"上线就结束"，而是知识
02
经验沉淀：项目复盘会（哪些做得好、哪
03
Agent自动汇总项目全过程的量化数
04
验证
内容依据：原书第7章
25 / 44

## Slide 26
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
项目收尾与经验沉淀｜关键要素
知识库更新：将本项目的经验教训结构化存入组织知识库。
Agent自动提取关键信息——"本项目WBS模板（票务+安防+导览+大数据）存入WBS模板库""本项目供应商A的绩效数据存入供应…
这些知识将用于未来的项目规划、风险识别和供应商选择。
核心
知识库更新：将本项目的经验教训结构化
Agent自动提取关键信息——"本项
这些知识将用于未来的项目规划、风险识
验证
内容依据：原书第7章
26 / 44

## Slide 27
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
项目收尾与经验沉淀｜机制拆解
知识卡片：风险管理的"黑天鹅"vs"灰犀牛"——黑天鹅是不可预见的极端事件（如突发疫情），灰犀牛是显而易见却被忽视的高概率风险（…
风险Agent擅长追踪"灰犀牛"——持续监测那些"大家都知道但没人管"的风险信号，强制它们进入项目经理的视野。
本节核心问题是：如何把“项目收尾与经验沉淀”转化为可执行的文旅创业行动。
1
知识卡片：风险管理的"黑天鹅"vs"
2
风险Agent擅长追踪"灰犀牛"——
3
本节核心问题是：如何把“项目收尾与经
4
验证
内容依据：原书第7章
27 / 44

## Slide 28
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
项目收尾与经验沉淀｜方法路径
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
01
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
02
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
03
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
04
验证
内容依据：原书第7章
28 / 44

## Slide 29
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜核心概念
风险管理是项目管理的"安全带"——平时不觉得重要，出问题时才知道不可或缺。
文旅项目的风险来自技术、供应商、管理、外部四个维度，需求蔓延是头号风险。
风险Agent将风险管理从"定期审查"升级为"实时监测+主动预警"。
核心
风险管理是项目管理的"安全带"——平
文旅项目的风险来自技术、供应商、管理
风险Agent将风险管理从"定期审查
验证
内容依据：原书第7章
29 / 44

## Slide 30
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜关键要素
质量管理覆盖功能、性能、安全、体验、数据、文档六个维度，测试Agent实现自动化测试与缺陷管理。
项目收尾是知识资产沉淀的关键节点，Agent确保经验不随人员流失而消失。
本节核心问题是：如何把“小结”转化为可执行的文旅创业行动。
1
质量管理覆盖功能、性能、安全、体验、
2
项目收尾是知识资产沉淀的关键节点，A
3
本节核心问题是：如何把“小结”转化为
4
验证
内容依据：原书第7章
30 / 44

## Slide 31
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜机制拆解
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
01
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
02
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
03
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
04
验证
内容依据：原书第7章
31 / 44

## Slide 32
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜方法路径
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
验证
内容依据：原书第7章
32 / 44

## Slide 33
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜核心概念
为一个智慧景区项目编制风险登记册，识别至少15个风险并评估其概率和影响。
设计风险Agent的预警规则，列出至少10个触发预警的信号和阈值。
如何确保项目复盘不流于形式？
1
为一个智慧景区项目编制风险登记册，识
2
设计风险Agent的预警规则，列出至
3
如何确保项目复盘不流于形式？
4
验证
内容依据：原书第7章
33 / 44

## Slide 34
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜关键要素
设计一个让复盘真正产生改进效果的机制。
本节核心问题是：如何把“思考与练习”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
01
设计一个让复盘真正产生改进效果的机制
02
本节核心问题是：如何把“思考与练习”
03
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
04
验证
内容依据：原书第7章
34 / 44

## Slide 35
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜机制拆解
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
验证
内容依据：原书第7章
35 / 44

## Slide 36
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜方法路径
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
验证
内容依据：原书第7章
36 / 44

## Slide 37
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章综合框架
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
文旅项目的风险分类与识别
风险Agent的实时监测与预警
质量标准的AI检测与合规审查
测试Agent：自动化测试与缺陷管理
项目收尾与经验沉淀
小结
思考与练习
内容依据：原书第7章
37 / 44

## Slide 38
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
证据链：从观点到可验证判断
明确观点与分析单位
寻找数据、案例或政策依据
检查证据边界与反例
形成可复核的结论
01
明确观点与分析单位
02
寻找数据、案例或政策依据
03
检查证据边界与反例
04
形成可复核的结论
内容依据：原书第7章
38 / 44

## Slide 39
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
贵州案例迁移：从地方实践提炼机制
还原案例背景与约束
识别关键技术或运营机制
比较可复制与不可复制因素
提出适用于安顺的改进方案
01
还原案例背景与约束
02
识别关键技术或运营机制
03
比较可复制与不可复制因素
04
提出适用于安顺的改进方案
内容依据：原书第7章
39 / 44

## Slide 40
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
风险、伦理与治理检查
隐私与数据安全
文化表达与社区权益
技术依赖与数字鸿沟
商业价值与公共价值平衡
核心
隐私与数据安全
文化表达与社区权益
技术依赖与数字鸿沟
商业价值与公共价值平衡
内容依据：原书第7章
40 / 44

## Slide 41
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
课堂工作坊：绘制一页分析画布
界定对象与目标用户
标出资源、技术与参与者关系
写出价值创造机制
列出证据与待验证假设
1
界定对象与目标用户
2
标出资源、技术与参与者关系
3
写出价值创造机制
4
列出证据与待验证假设
内容依据：原书第7章
41 / 44

## Slide 42
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
课后实训任务
围绕“项目风险管理与质量控制——AI预警与智能决策”选择一个真实案例
提交问题定义、机制图与证据表
提出一个可执行改进建议
说明风险、边界与复盘指标
围绕“项目风险管理与质量控制——AI
提交问题定义、机制图与证据表
提出一个可执行改进建议
说明风险、边界与复盘指标
内容依据：原书第7章
42 / 44

## Slide 43
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章小结
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
文旅项目的风险分类与识别
风险Agent的实时监测与预警
质量标准的AI检测与合规审查
测试Agent：自动化测试与缺陷管理
项目收尾与经验沉淀
小结
内容依据：原书第7章
43 / 44

## Slide 44
CHAPTER 07 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
从理解走向负责任的实践
回到真实问题
尊重文化与社区
用数据验证判断
持续复盘和迭代
01
回到真实问题
02
尊重文化与社区
03
用数据验证判断
04
持续复盘和迭代
内容依据：原书第7章
44 / 44