## Slide 1
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
08
智慧景区数字化项目管理
逐章教学课件 · 44页 · 理论—技术—场景—治理
内容依据：原书第8章
1 / 44

## Slide 2
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
导入案例：从真实问题开始
从真实案例进入“智慧景区数字化项目管理”
识别参与者、问题与约束
提出需要验证的关键判断
核心
从真实案例进入“智慧景区数字化项目管
识别参与者、问题与约束
提出需要验证的关键判断
验证
内容依据：原书第8章
2 / 44

## Slide 3
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
学习目标与成果证据
理解本章核心概念与边界
掌握关键机制与方法
能够分析真实文旅案例
形成可执行、可复盘的方案
1
理解本章核心概念与边界
2
掌握关键机制与方法
3
能够分析真实文旅案例
4
形成可执行、可复盘的方案
内容依据：原书第8章
3 / 44

## Slide 4
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章知识地图
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
智慧景区的系统架构与项目范围
票务系统升级项目实战
客流监控与调度系统项目
智慧导览系统建设项目
案例：麦扑"一屏管"景区综合管控平台
小结
思考与练习
内容依据：原书第8章
4 / 44

## Slide 5
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
智慧景区的系统架构与项目范围｜核心概念
智慧景区的技术架构通常分为四层：
感知层（IoT）：闸机、摄像头、环境传感器（温湿度、PM2.5、噪音）、停车场地磁、WiFi探针、Beacon蓝牙信标。
项目挑战：设备选型（户外防水防尘、低温高温适应性）、安装施工（不破坏景观、不干扰游客）、供电供网（山区布线困难）。
01
智慧景区的技术架构通常分为四层：
02
感知层（IoT）：闸机、摄像头、环境
03
项目挑战：设备选型（户外防水防尘、低
04
验证
内容依据：原书第8章
5 / 44

## Slide 6
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
智慧景区的系统架构与项目范围｜关键要素
网络层：景区WiFi覆盖、4G/5G信号增强、LoRa物联网、光纤骨干网。
项目挑战：山区信号覆盖盲区、旺季网络拥堵、网络安全（游客隐私保护）。
平台层：数据中台（数据采集、清洗、存储、分析）、业务中台（票务、安防、导览、调度等共享服务）、AI中台（客流预测、图像识别、智能…
网络层：景区WiFi覆盖、4G/5G
项目挑战：山区信号覆盖盲区、旺季网络
平台层：数据中台（数据采集、清洗、存
验证
内容依据：原书第8章
6 / 44

## Slide 7
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
智慧景区的系统架构与项目范围｜机制拆解
项目挑战：多源数据融合（不同厂商设备数据格式不统一）、实时性要求（安防告警需秒级响应）。
应用层：电子票务系统、客流监控预警系统、智慧导览系统、应急指挥系统、景区管理APP、游客小程序。
项目挑战：用户体验设计（老年人友好、残障人士无障碍）、多终端适配。
项目挑战：多源数据融合（不同厂商设备
应用层：电子票务系统、客流监控预警系
项目挑战：用户体验设计（老年人友好、
验证
内容依据：原书第8章
7 / 44

## Slide 8
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
智慧景区的系统架构与项目范围｜方法路径
项目范围界定：明确"做什么"和"不做什么"。
建议采用MVP策略——第一期聚焦票务+安防（解决最痛的问题），第二期扩展导览+营销（提升体验和收入），第三期建设数据中台（长期价…
本节核心问题是：如何把“智慧景区的系统架构与项目范围”转化为可执行的文旅创业行动。
机会
项目范围界定：明确"做什么"和"不做
建议采用MVP策略——第一期聚焦票务
约束
本节核心问题是：如何把“智慧景区的系
验证
内容依据：原书第8章
8 / 44

## Slide 9
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
智慧景区的系统架构与项目范围｜工具与数据
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
01
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
02
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
03
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
04
验证
内容依据：原书第8章
9 / 44

## Slide 10
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
票务系统升级项目实战｜核心概念
票务系统是景区数字化的"入口"，直接影响游客第一印象和景区核心收入。
与OTA的接口对接。
携程、美团、飞猪等OTA的接口标准和更新节奏不同。
票务系统是景区数字化的"入口"，直接
与OTA的接口对接。
携程、美团、飞猪等OTA的接口标准和
验证
内容依据：原书第8章
10 / 44

## Slide 11
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
票务系统升级项目实战｜关键要素
建议：设计统一的内部票务模型，通过适配层对接各OTA——OTA接口变更只影响适配层，核心系统稳定。
支付系统的安全合规。
涉及微信支付、支付宝、银联等多种支付方式。
建议：设计统一的内部票务模型，通过适
支付系统的安全合规。
涉及微信支付、支付宝、银联等多种支付
验证
内容依据：原书第8章
11 / 44

## Slide 12
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
票务系统升级项目实战｜机制拆解
关键：PCI-DSS安全认证、支付数据的加密存储和传输、退款流程的财务合规。
五一、十一、春节期间，票务系统面临10倍+的流量冲击。
关键：压力测试（模拟10万+并发）、弹性扩容（云资源动态调度）、限流降级（排队机制保护系统不崩溃）。
机会
关键：PCI-DSS安全认证、支付数
五一、十一、春节期间，票务系统面临1
约束
关键：压力测试（模拟10万+并发）、
验证
内容依据：原书第8章
12 / 44

## Slide 13
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
票务系统升级项目实战｜方法路径
现有票务数据（会员信息、历史订单、黑名单）需平滑迁移到新系统。
关键：数据清洗（去重、纠错、补全）、迁移脚本演练（至少3次全量演练）、回滚预案。
本节核心问题是：如何把“票务系统升级项目实战”转化为可执行的文旅创业行动。
01
现有票务数据（会员信息、历史订单、黑
02
关键：数据清洗（去重、纠错、补全）、
03
本节核心问题是：如何把“票务系统升级
04
验证
内容依据：原书第8章
13 / 44

## Slide 14
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
票务系统升级项目实战｜工具与数据
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
核心
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
验证
内容依据：原书第8章
14 / 44

## Slide 15
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
客流监控与调度系统项目｜核心概念
客流管理是景区安全运营的生命线。
核心功能：实时客流统计（入园/在园/出园）、热力分布（各区域客流密度）、客流预测（未来2小时/次日/下周）、预警与调度（密度超阈…
技术方案：闸机计数（精确但只能统计出入口）、视频AI分析（摄像头画面实时计数，可覆盖全区域）、WiFi探针（通过手机MAC地址统…
客流管理是景区安全运营的生命线。
核心功能：实时客流统计（入园/在园/
技术方案：闸机计数（精确但只能统计出
验证
内容依据：原书第8章
15 / 44

## Slide 16
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
客流监控与调度系统项目｜关键要素
建议多源融合——闸机+视频AI为主，WiFi为辅。
项目管理要点：摄像头布点设计（覆盖所有关键区域，避免死角）、AI模型训练（需要大量标注数据，初期准确率可能不理想需要调优）、与票…
本节核心问题是：如何把“客流监控与调度系统项目”转化为可执行的文旅创业行动。
机会
建议多源融合——闸机+视频AI为主，
项目管理要点：摄像头布点设计（覆盖所
约束
本节核心问题是：如何把“客流监控与调
验证
内容依据：原书第8章
16 / 44

## Slide 17
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
客流监控与调度系统项目｜机制拆解
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
01
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
02
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
03
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
04
验证
内容依据：原书第8章
17 / 44

## Slide 18
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
客流监控与调度系统项目｜方法路径
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
核心
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
验证
内容依据：原书第8章
18 / 44

## Slide 19
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
客流监控与调度系统项目｜工具与数据
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正影响成败的关键变量。
把本节方法应用到一个贵州或安顺文旅案例，检验其适用边界。
1
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
2
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正
3
把本节方法应用到一个贵州或安顺文旅案
4
验证
内容依据：原书第8章
19 / 44

## Slide 20
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
智慧导览系统建设项目｜核心概念
智慧导览是游客体验的核心载体。
GPS在山区、峡谷、密林中精度可能降至10-30米。
建议部署蓝牙Beacon进行辅助定位（精度1-3米），但Beacon需要定期维护（电池更换、防破坏）。
机会
智慧导览是游客体验的核心载体。
GPS在山区、峡谷、密林中精度可能降
约束
建议部署蓝牙Beacon进行辅助定位
验证
内容依据：原书第8章
20 / 44

## Slide 21
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
智慧导览系统建设项目｜关键要素
这是最容易被低估的工作量。
一个30个景点的景区，需要生产至少90段讲解内容（每个景点3个版本×30=90段），涉及资料收集、专家审核、录音制作、多语言翻译。
建议：AI生成初稿（如博观大模型）+人工审核精修，效率提升3-5倍。
01
这是最容易被低估的工作量。
02
一个30个景点的景区，需要生产至少9
03
建议：AI生成初稿（如博观大模型）+
04
验证
内容依据：原书第8章
21 / 44

## Slide 22
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
智慧导览系统建设项目｜机制拆解
景区网络覆盖不稳定。
关键：离线地图包（游客进入景区前自动下载）、离线语音包、离线导航。
视障游客的语音导览、听障游客的文字/手语导览、老年游客的大字体简化版。
核心
景区网络覆盖不稳定。
关键：离线地图包（游客进入景区前自动
视障游客的语音导览、听障游客的文字/
验证
内容依据：原书第8章
22 / 44

## Slide 23
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
智慧导览系统建设项目｜方法路径
本节核心问题是：如何把“智慧导览系统建设项目”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
1
本节核心问题是：如何把“智慧导览系统
2
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
3
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
4
验证
内容依据：原书第8章
23 / 44

## Slide 24
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
智慧导览系统建设项目｜工具与数据
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
01
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
02
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
03
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
04
验证
内容依据：原书第8章
24 / 44

## Slide 25
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
案例：麦扑"一屏管"景区综合管控平台｜核心概念
项目背景：麦扑文旅为多个景区提供"一屏管"综合管控解决方案，覆盖票务、安防、导览、调度、大数据等功能。
项目范围：IoT传感器部署（300+点位）、软件平台开发（8个子系统）、指挥中心建设（大屏+坐席）、人员培训（管理员+操作员）。
分阶段交付：基础设施（4个月）→核心系统（4个月）→集成联调（4个月）→试运行（4个月）
01
项目背景：麦扑文旅为多个景区提供"一
02
项目范围：IoT传感器部署（300+
03
分阶段交付：基础设施（4个月）→核心
04
验证
内容依据：原书第8章
25 / 44

## Slide 26
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
案例：麦扑"一屏管"景区综合管控平台｜关键要素
统一接口标准：所有子系统遵循统一的API规范，降低集成难度
数据驾驶舱：实时展示客流、收入、安防、环境等关键指标
移动端协同：一线员工通过APP接收任务、上报问题、查看通知
核心
统一接口标准：所有子系统遵循统一的A
数据驾驶舱：实时展示客流、收入、安防
移动端协同：一线员工通过APP接收任
验证
内容依据：原书第8章
26 / 44

## Slide 27
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
案例：麦扑"一屏管"景区综合管控平台｜机制拆解
关键数据：LBS导航精度<3米，AI语音讲解交互满意度96%+，票务核销速度<0.5秒/人。
知识卡片：智慧景区项目的"三不原则"——(1) 不追求技术最先进：选择成熟稳定的技术而非最前沿但未经验证的技术；
(2) 不忽视线下体验：数字化是手段，游客在景区的真实体验才是目的；
1
关键数据：LBS导航精度<3米，AI
2
知识卡片：智慧景区项目的"三不原则"
3
(2) 不忽视线下体验：数字化是手段
4
验证
内容依据：原书第8章
27 / 44

## Slide 28
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
案例：麦扑"一屏管"景区综合管控平台｜方法路径
(3) 不一次性全上：MVP→迭代→扩展，让每个阶段都有独立价值。
本节核心问题是：如何把“案例：麦扑"一屏管"景区综合管控平台”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
01
(3) 不一次性全上：MVP→迭代→
02
本节核心问题是：如何把“案例：麦扑"
03
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
04
验证
内容依据：原书第8章
28 / 44

## Slide 29
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜核心概念
智慧景区项目是文旅数字化中最复杂的类型。
票务系统是"入口"（管收入和体验），客流监控是"安全线"（管安全和秩序），智慧导览是"体验核"（管内容和互动）。
三层架构+四层技术栈，分阶段交付是降低风险的最佳策略。
核心
智慧景区项目是文旅数字化中最复杂的类
票务系统是"入口"（管收入和体验），
三层架构+四层技术栈，分阶段交付是降
验证
内容依据：原书第8章
29 / 44

## Slide 30
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜关键要素
麦扑"一屏管"提供了成熟的项目实施参考。
本节核心问题是：如何把“小结”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
1
麦扑"一屏管"提供了成熟的项目实施参
2
本节核心问题是：如何把“小结”转化为
3
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
4
验证
内容依据：原书第8章
30 / 44

## Slide 31
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜机制拆解
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
01
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
02
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
03
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
04
验证
内容依据：原书第8章
31 / 44

## Slide 32
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜方法路径
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
验证
内容依据：原书第8章
32 / 44

## Slide 33
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜核心概念
为一个日客流量2万人次的景区设计智慧景区项目的MVP范围，说明为什么选这些功能。
票务系统与OTA对接时，如何设计内部模型以降低OTA接口变更的影响？
智慧导览的讲解内容生产中，AI生成和人工创作的最佳分工是什么？
1
为一个日客流量2万人次的景区设计智慧
2
票务系统与OTA对接时，如何设计内部
3
智慧导览的讲解内容生产中，AI生成和
4
验证
内容依据：原书第8章
33 / 44

## Slide 34
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜关键要素
本节核心问题是：如何把“思考与练习”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
01
本节核心问题是：如何把“思考与练习”
02
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
03
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
04
验证
内容依据：原书第8章
34 / 44

## Slide 35
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜机制拆解
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
验证
内容依据：原书第8章
35 / 44

## Slide 36
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜方法路径
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正影响成败的关键变量。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正
验证
内容依据：原书第8章
36 / 44

## Slide 37
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章综合框架
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
智慧景区的系统架构与项目范围
票务系统升级项目实战
客流监控与调度系统项目
智慧导览系统建设项目
案例：麦扑"一屏管"景区综合管控平台
小结
思考与练习
内容依据：原书第8章
37 / 44

## Slide 38
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
证据链：从观点到可验证判断
明确观点与分析单位
寻找数据、案例或政策依据
检查证据边界与反例
形成可复核的结论
01
明确观点与分析单位
02
寻找数据、案例或政策依据
03
检查证据边界与反例
04
形成可复核的结论
内容依据：原书第8章
38 / 44

## Slide 39
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
贵州案例迁移：从地方实践提炼机制
还原案例背景与约束
识别关键技术或运营机制
比较可复制与不可复制因素
提出适用于安顺的改进方案
01
还原案例背景与约束
02
识别关键技术或运营机制
03
比较可复制与不可复制因素
04
提出适用于安顺的改进方案
内容依据：原书第8章
39 / 44

## Slide 40
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
风险、伦理与治理检查
隐私与数据安全
文化表达与社区权益
技术依赖与数字鸿沟
商业价值与公共价值平衡
核心
隐私与数据安全
文化表达与社区权益
技术依赖与数字鸿沟
商业价值与公共价值平衡
内容依据：原书第8章
40 / 44

## Slide 41
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
课堂工作坊：绘制一页分析画布
界定对象与目标用户
标出资源、技术与参与者关系
写出价值创造机制
列出证据与待验证假设
1
界定对象与目标用户
2
标出资源、技术与参与者关系
3
写出价值创造机制
4
列出证据与待验证假设
内容依据：原书第8章
41 / 44

## Slide 42
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
课后实训任务
围绕“智慧景区数字化项目管理”选择一个真实案例
提交问题定义、机制图与证据表
提出一个可执行改进建议
说明风险、边界与复盘指标
围绕“智慧景区数字化项目管理”选择一
提交问题定义、机制图与证据表
提出一个可执行改进建议
说明风险、边界与复盘指标
内容依据：原书第8章
42 / 44

## Slide 43
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章小结
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
智慧景区的系统架构与项目范围
票务系统升级项目实战
客流监控与调度系统项目
智慧导览系统建设项目
案例：麦扑"一屏管"景区综合管控平台
小结
内容依据：原书第8章
43 / 44

## Slide 44
CHAPTER 08 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
从理解走向负责任的实践
回到真实问题
尊重文化与社区
用数据验证判断
持续复盘和迭代
01
回到真实问题
02
尊重文化与社区
03
用数据验证判断
04
持续复盘和迭代
内容依据：原书第8章
44 / 44